## Slide 1: Backlog de Iniciativas de Data y Analítica Avanzada
Iniciativa | Necesidad | Indicadores | 
3. Text Analytics a formularios de reclamos para identificar tipologías | ​Identificación de palabras claves para la clasificación de los reclamos y requerimientos con la finalidad de clasificarlos (el proceso se hace de forma manual) | Alineamiento estratégico: 34/100 | 
Equipo de Trabajo | Información requerida | Tiempo involucrado | 16 sem
Stakeholders | 1. Base de reclamos 2. Indicadores de producto por canal/servicio (personal, horarios, programación, etc.) 3. Generar diccionario de palabras clave; para deep learning, corpus en español etiquetado | 1. Conocimiento del negocio (2 semanas) 2. Análisis exploratorio y preparación de los datos (7 semanas) 3. Modelamiento (3 semanas) 4. Pase a producción (4 semanas) | 
Jorge Olivera |  |  | 
Equipo usuario |  |  | 
Atención Centralizada de Reclamos |  |  | 

## Slide 2: Backlog de Iniciativas de Data y Analítica Avanzada
Iniciativa | Necesidad | Indicadores | 
15. Chatbot de respuesta a los usuarios para reclamos / requerimientos | Chatbot asistente para la atención previa a la presentación de reclamos o requerimientos para disuadir, canalizar o iniciar el proceso ​con una guía básica.​ Dependencia con CRM | Alineamiento estratégico: 47/100 | 
Equipo de Trabajo | Información requerida | Tiempo involucrado | 21 sem
Stakeholders | 1. Base de reclamos 2. Indicadores de producto por canal/servicio (personal, horarios, programación, etc.) 3. Corpus en español etiquetado, historial de conversaciones (probablemente speech to text de las llamadas de clientes a las líneas de atención al cliente del banco) | 1. Conocimiento del negocio (4 semanas) 2. Análisis exploratorio y preparación de los datos (10 semanas) 3. Modelamiento (3 semanas) 4. Pase a producción (4 semanas) | 
Jorge Olivera |  |  | 
Equipo usuario |  |  | 
Atención Centralizada de Reclamos |  |  |